	[image: image1.wmf] 


	AREA Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni comuni
Servizio Ingegneria e Manutenzioni
[image: image1.wmf]
Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034




INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
  CENTRI SOCIALI     ZONA SUD - 2018

2018_PG_4295/03   “Manutenzione straordinaria Centri Sociali zona sud 2018”
Codice CUP: J85I18000740004
RELAZIONE TECNICA GENERALE
Il Tecnico progettista
geom. Angelo Fornaciari
Reggio Emilia, lì  04 dicembre 2018
Stralcio:      2018_PG_4295/03


Codice CUP: J85I18000740004
1. PREMESSE
La manutenzione di tutto il patrimonio e demanio comunale è un impegno istituzionale rilevante per l'Amministrazione Comunale e per tale motivo richiede un impegno attento e costante. 
La presente relazione tecnica  tratta della manutenzione straordinaria da eseguirsi sui Centri sociali della zona sud del territorio comunale.
A seguito degli incontri con i  Centri Sociali e sulla base delle segnalazioni pervenute dal Servizio  “Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente” è stato redatto un elenco di interventi di manutenzione da eseguirsi.
Gli interventi ritenuti fattibili e prioritari nel 2018 per la zona Sud riguardano un solo Centro Sociale e precisamente il “Centro Sociale Rosta Nuova” di via Medaglie d’oro della Resistenza.
2. INTERVENTO
Centro sociale  Rosta Nuova
Il fabbricato presso il quale è ubicato il Centro Sociale necessita di interventi per la sistemazione degli intonaci dei muri esterni e di tinteggio delle facciate.
Ad oggi risultano presenti:
· varie porzioni di intonaco in fase di distacco
· difformità di finiture degli intonaci
· difformità di colorazioni nei tinteggi (le tinte al quarzo tendono a “smontare” ove più esposte alla luce solare e diversi prodotti applicati nel corso degli anni, hanno virato colore in maniera differente)
Per tali motivi non è possibile eseguire un semplice (e comunque oneroso) tinteggio al quarzo in quanto si rende necessario realizzare estesi ripristini degli intonaci.
L’intervento previsto consiste in:
· Ripristino degli intonaci mediante raschiatura a mano e con mezzo meccanico di tutte le parti mal aderenti e in fase di distacco; successivo rifacimento delle superfici con utilizzo di malte premiscelate; stesura di una mano di isolante fissativo.
· Trattamento di finitura delle facciate con ciclo di rasatura armata che consiste nel rivestire le superfici con due strati “spatolati” di malta cementizia specifica con inserita all’interno una rete d’armatura in fibra di vetro.
· Finitura superficiale di tutte le superfici mediante applicazione di intonachino colorato, per uno sviluppo della superficie di mq. 670 circa.
3. ATTESTAZIONI
1) Ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione straordinaria, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igenico-sanitario, ambientale o paesistico.
2) I lavori di cui al presente atto ricadono in aree o fabbricati di proprietà comunale o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione  e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
3) Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all’ultimazione dei lavori in quanto trattasi prevalentemente di opere di sistemazione o manutenzione.
4) I lavori non rientrano nell’applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 in quanto ogni lavoro previsto nel presente progetto si svolgerà in luoghi diversi, cronologicamente disgiunti ed in modo non interferente tra loro; pertanto non rientrano nell’applicazione il comma 3, dell’art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno più imprese nel medesimo luogo-cantiere.
5) L’aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è il 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione da realizzare in economia mediante contratti di cottimo e rientrano nella fattispecie di cui all’art. 31, lett. b) della l. 457/78. 
6) Con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere di manutenzione strordinaria dei fabbricati e delle strade, non sono rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
7) il presente progetto si intende adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento a quanto stabilito all'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016,  nonché a quanto previsto dal Mod. B1 allegato al PEG 2017 secondo cui “di norma nel caso di progetti di importo complessivo non superiore a € 100.000,00 e per progetti di non particolare complessità, per lavorazioni prevalentemente di carattere ripetitivo, quali gli interventi di manutenzione, il responsabile del procedimento provvederà alla predisposizione di appositi progetti esecutivi corredati dagli elaborati ritenuti necessari dal RUP, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, nei quali siano comunque descritte qualità e quantità dei lavori da eseguire”.
8) per i presenti interventi non viene rilevata la necessità di conferire incarichi professionali esterni.
4. DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA
· Preventivo di spesa
· Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti – schema
· documentazione fotografica
5. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
La spesa totale per l’intervento in oggetto ammonta complessivamente ad €  38.000,00  I.V.A. 22% compresa, così suddivisi:
	LAVORAZIONI
	IMPORTO IN EURO 
compreso Oneri per la Sicurezza

	Centro sociale Rosta Nuova: Sistemazione intonaci facciate esterne con rasatura armata e applicazione di intonachino colorato
	€ 27.995,00

	
	

	IMPORTO TOTALE LAVORI
	€ 27.995,00

	SOMME A DISPOSIZIONE:
	

	I.V.A. 22% sui lavori
	€ 6.158,90

	lavori Imprevisti di sistemazione cls e copertura, IVA 22% compresa.
	€ 3.846,10

	IMPORTO  SOMME A DISPOSIZIONE
	€ 10.005,00

	IMPORTO TOTALE
	€ 38.000,00


6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI LAVORI
I lavori di manutenzione straordinaria dei Centri Sociali - zona sud trovano copertura finanziaria al capitolo 40021/2 di bilancio  per € 38.000,00 (I.V.A. compresa).
E' stato approvato il PEG relativo al bilancio 2018, cui l'approvazione del presente progetto è subordinata.
7.  ASSEGNAZIONE DEI LAVORI
In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa, i lavori e i servizi verranno affidati in appalto mediante distinti contratti in affidamento diretto, da stipulare per scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, selezionando gli operatori economici nel comparto delle piccole e microimprese. Nel rispetto del principio di rotazione, attingendo ad un elenco di operatori economici specializzati  nel settore di intervento sono stati chiesti alcuni preventivi. A seguito delle verifiche di mercato, la ditta affidataria, è risultata essere la seguente:
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CENTRO SOCIALI – ZONA SUD 
(2018_PG_ 4295/03)   Codice CUP: J85I18000740004

	impresa
	lavorazioni
	Importo lavori
	I.V.A. 22%
	Importo complessivo
	C.I.G.

	 Pittori CABASSI s.r.l.
P.IVA 02509030355
	Centro sociale Rosta Nuova - Sistemazione intonaci facciate esterne con rasatura armata e applicazione di intonachino colorato
	 € 27.995,00
	 € 6.158,90
	€ 34.153,90
	

	
	IMPORTO LAVORI
	 € 27.995,00
	 € 6.158,90
	€ 34.153,90
	


Per le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, di modesta entità ed eterogenee che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,000, si provvederà in affido diretto procedendo al perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie  condizioni contrattuali, oltre che del buono d'ordine. Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.  3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i  Codici Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario. Nel conferire i singoli affidamenti, l’Amministrazione procederà, entro i limiti di legge, avvalendosi di un numero congruo di piccole imprese che verranno scelte nel rispetto del principio di rotazione.
8. CONCLUSIONI
Preso atto: 
· di quanto previsto dall' art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
· della deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 25001/316 del 10/11/2009, avente ad oggetto “Art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative, indirizzi e linee guida finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
· che l’Allegato A della sopra citata deliberazione, prevede che: “ i responsabili dei servizi possono presentare al Servizio Finanziario atti d’ impegno di  spese d’investimento  per situazioni inderogabili ed indifferibili o per motivi di sicurezza, cioè laddove la mancata realizzazione dell’intervento o il mancato affidamento d’incarico comporterebbero depauperamento del patrimonio comunale o danno grave a persone o cose...omissis”;
si propone
· di approvare il presente  intervento  di manutenzione straordinaria Centri sociali - zona SUD anno 2018 per un importo complessivo di € 38.000,00  di cui € 6.158,90  per IVA al 22%  ed € 3.846,10 per imprevisti IVA compresa;
· di affidare l'esecuzione dei lavori alla Ditta Pittori CABASSI s.r.l. di Reggio Emilia, via Ferri n° 16;
· di impegnare la spesa di €  38.000,00   con imputazione alla Missione 4 Programma 2 Titolo 02 del Bilancio 2018, al capitolo 40021/2  del P.E.G. 2018 denominato                                       “Interventi di manutenzione straordinaria centri sociali”, codice prodotto-progetto 2018_PG_4295/03,   Codice CUP:  J85I18000740004.
Area RISORSE DEL TERRITORIO
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