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Manutenzione straordinaria con rifacimento dell’impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale.
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Il presente progetto consisterà nella manutenzione straordinaria del ponte in muratura e archi sul canale Ariolo con lavori di realizzazione di  nuovo impalcato in cemento armato collaborante alle voltine esistenti.
Si procederà, inoltre, alla risistemazione del manto d’usura della pavimentazione di via Pascarella dal ponte Ariolo via Pasteur e sostituzione dei guard rail in acciaio.
Per effettuare tali manutenzioni straordinarie si procederà alla realizzazione delle seguenti fasi lavorative:
FASE 1-Demolizione della pavimentazione stradale del ponte e del suo riempimento fino a livello della muratura delle volte già precedentemente puntellate;
FASE 2-Casseratura, posa armatura lenta e rinforzi in carbonio del nuovo impalcato e delle due rampe di approccio;
FASE3-Getto e, nei tempi previsti, scasseratura e rimozione puntellamento provvisionale;
FASE4- Armamento e getto dei due marciapiedi sul nuovo impalcato e posa dei parapetti;
FASE 5-Sostituzione e posa dei nuovi guard rail in acciaio;
FASE6- Scarifica di 5 cm di un tratto della pavimentazione stradale di via Pascarella in direzione S.S.9 e asfaltatura di nuovo tappeto di usura  con conglomerato modificato Hard;
FASE 7 -Posa della segnaletica orizzontale e verticale sulla via Pascarella e sul ponte su cavo Ariolo.
Si allega alla presente relazione, progetto esecutivo dell’intervento dell’impalcato con relativa relazione generale.
Fattibilità degli interventi
Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 sono stati aggiudicati in via definitiva l’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali;
Il lotto 5 riferito alla zona Est è stato aggiudicato all’ATI Società Emiliana Infrastrutture s.r.l. -Turchi Cesare s.r.l., di seguito per brevità denominata ATI, con sede in Via Premuda, 30, 42123 Reggio Emilia.
Come indicato nella medesima Determinazione e ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, si dovranno stipulare singoli successivi affidamenti a mezzo di apposita scrittura privata, a seguito di opportune determine di affidamento.
Con il presente progetto si propone di affidare all’ ATI ,  le opere di manutenzione straordinaria di cui sopra della zona est come indicato nell’allegato computo metrico estimativo.
Quadro economico dell'intervento
LAVORI: 
	LAVORI PREVISTI
	IMPORTI PARZIALI (EURO)
	IMPORTI TOTALI
 (EURO)

	1-Via Pascarella manto stradale   
2-Segnaletica orizzontale
3-Guard Rail lato canale
4-Opere in cls strutturale impalcato e spalle
5-Oneri della sicurezza* (senza ribasso)
Sconto 16,35%
Totale lavori con ribasso escluso gli oneri della sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI (EURO)
SOMME A DISPOSIZIONE
1,5% incentivo per funzioni tecniche 
IVA 22%
Imprevisti Iva 22% inclusa
Totale SOMME A DISPOSIZIONE
 TOTALE COMPLESSIVO OPERA
                                          
	16.660,80
1.440,00
18.625,00
80.416,47
-19.152,76
1.469,80
23.026,80
3.386,14

	6.677,76
97.989,51
104.667,26
28.332,74
----------------------------------
133.000,00 euro



Attestazioni
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igenico-sanitario, ambientale o paesistico.
2. I lavori di cui al presente atto ricadono in aree di proprietà comunale o su spazi e impianti per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione, e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
3. Nello specifico le strade interessate dai lavori sono le seguenti:
· - via Pascarella 
4. Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all’ultimazione dei lavori in quanto trattasi esclusivamente di opere di sistemazione o manutenzione.
5. L’aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è il 22% in quanto trattasi di opere che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di manutenzione.
6. I lavori  rientrano nell’applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i;
7. Si allega progetto esecutivo delle opere in cemento armato.
Documentazione Tecnica allegata
· Computo metrico 
· Elenco Prezzi 
· Schema di contratto
· Tavole 1-2
· Stato di fatto
· Relazione generale
Modalità di Finanziamento ed assegnazione dei lavori
I lavori di manutenzione straordinaria in oggetto trovano copertura finanziaria al capitolo 40000 di bilancio anno 2019 per € 133.000,00 (I.V.A. compresa).
In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte, i lavori verranno affidati in appalto mediante Accordo Quadro precedentemente stipulato con l’ATI, redigendo  schema di contratto applicativo da trasmettere all’UOC Appalti e Contratti per la stipula a mezzo apposita scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.
Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.  3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i  Codici Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di approvazione del progetto e affidamento dell’intervento.
Conclusioni
Preso atto: 
1) di quanto previsto dall' art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2) della deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 25001/316 del 10/11/2009, avente ad oggetto “Art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative, indirizzi e linee guida finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
3) che l’Allegato A della sopra citata deliberazione, prevede che: “ i responsabili dei servizi possono presentare al Servizio Finanziario atti d’ impegno di  spese d’investimento  per situazioni inderogabili ed indifferibili o per motivi di sicurezza, cioè laddove la mancata realizzazione dell’intervento o il mancato affidamento d’incarico comporterebbero depauperamento del patrimonio comunale o danno grave a persone o cose...omissis”;
si propone
· di approvare la realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria con rifacimento dell’impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di via Pascarella in direzione S.S. 9 con sostituzione delle barriere stradali lato canale anno 2019 per un importo complessivo di € 133.000,00;
· di affidare l'esecuzione dei lavori all’ATI Società Emiliana Infrastrutture s.r.l. -Turchi Cesare s.r.l., di seguito per brevità denominata ATI, con sede in Via Premuda, 30, 42123 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 02554110359 individuata mediante Accordo Quadro, per un importo complessivo di € 104.667,26+ IVA 22%;
· di impegnare la spesa di € 133.000,00 al capitolo 40000 del P.E.G. 2019 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA”;
·  di dare atto che si provvederà alla la consegna anticipata in via d’urgenza dei lavori, in 
pendenza di stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49, stante la necessità di mettere in sicurezza 
il 
manufatto per rendere percorribili  le strade adiacenti .
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