[image: image1.jpg]Reggio Emilia
citta
delle persone

COMUNE DI
REGGIO EMILIA





Area Competitività e Innovazione Sociale
[image: image2.png]COMUNE DI
REGGIO EMILIA





Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456836 fax 0522 434255
[image: image3.png]f? Reggio Emilia
® citta
delle persone





PS. 242_I del 13/7/2016

c.a. arch. Massimo Magnani

Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale

OGGETTO: Ex convento benedettino “Chiostri di S. Pietro” - progetto di restauro e recupero funzionale nell’ambito del POR FESR 2014-2020 asse 6 “Città attrattive e partecipate” - Primo stralcio FUNZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE A SUPPORTO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA-ESECUTIVA INERENTE IL COMPLESSO MONUMENTALE. RELAZIONE TECNICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dato atto che:
- con deliberazione GR 614/2015 sono stati approvati lo schema di protocollo d' intesa per l'attuazione del Por Fesr Emilia Romagna 2014-2020, Asse 6 "Città Attrattive e Partecipate”, e la costituzione del “laboratorio urbano”;

- in base al protocollo d'intesa sopra citato, “La Regione procede a verificare la coerenza della progettazione proposta dalle Autorità Urbane con la strategia dell’Asse e ad approvare con Delibera di Giunta regionale entro il 30 aprile 2016 le operazioni da finanziare e lo schema di convenzione che regola modalità e tempi di realizzazione dei progetti”;
- con deliberazione GC n° 117 del 25/06/2015, è stato tra l’altro approvato lo schema di protocollo d’intesa da stipularsi tra Regione Emilia Romagna e la Città metropolitana di Bologna e i Comuni di Ferrara, Cesena, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini e Reggio Emilia, nel quale si assicura il reciproco impegno nell’attuazione degli obiettivi del POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 ed in particolare dell’Asse 6 “Città attrattive e partecipate”;

Richiamato il PEG 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/149 del 30/07/2015, da cui si evince la volontà del Comune di partecipare al programma POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 con la candidatura del progetto di restauro, valorizzazione e riqualificazione funzionale dei Chiostri di San Pietro (codice progetto 2015_PG_A513).

Rilevata quindi la necessità di provvedere celermente alla progettazione del suddetto intervento per le finalità di cui al Protocollo di Intesa sopra richiamato.
Considerato che:
- In ragione della complessità di intervento di restauro del bene monumentale vincolato, per agevolare il perfezionamento della progettazione architettonica definitiva-esecutiva in corso e per fornire ai progettisti incaricati una base conoscitiva adeguata ad adottare le scelte tecniche più pertinenti, si rende necessario l'affidamento di un cottimo per lo svolgimento di attività di indagine a supporto della progettazione architettonica e definite in:

1. Indagini sulla rete fognaria esistente e sui possibili recapiti;

2. Censimento dei serramenti accatastati al piano seminterrato del Chiostro grande con particolare riferimento alle porte;

3. Censimento delle piane di pavimento in cotto accatastate su pallets al piano seminterrato del Chiostro grande per verificarne il riutilizzo per i pavimenti dei portici dei Chiostri al piano rialzato;

4. Rilievo delle quote altimetriche dei pavimenti o sottofondi interni dei piani rialzato e seminterrato del complesso monumentale;

5. Verifica dello stato dei sottofondi dei pavimenti nei porticati dei Chiostri al piano rialzato;

6. Verifica della verticalità dei muri nel vano destinato all’ascensore nel Chiostro piccolo da effettuarsi mediante foratura nei solai dei piani interessati e uso di filo a piombo.
- in ragione dei tempi stretti per la redazione del progetto definitivo/esecutivo in modo da procedere rapidamente alla procedura di appalto per individuare il soggetto esecutore e da rispettare la scadenza imposta dalla Regione Emilia Romagna che prevede la conclusione degli interventi per il dicembre 2017, l'affidamento diretto (ammissibile per importi <40.000,00€ ai sensi dell'art art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016) ad operatore economico di fiducia per lo svolgimento delle sopra citate analisi risulta la modalità procedurale più snella ed efficiente.

Considerato che, per poter procedere al conferimento in oggetto, si ritiene di procedere ad un'indagine di mercato rivolta a soggetti di esperienza e di fiducia, per l' emissione di relativa offerta economica.
PROPONE
Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate:

- di approvare la modalità proposta di conferimento tramite affidamento diretto (ammissibile per importi <40.000,00€ ai sensi dell'art art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016) ad operatore economico di fiducia per lo svolgimento delle sopra citate analisi, previa indagine di mercato.
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      arch. Chiara Testoni

[image: image3.png]


